צ'אט-בוט לתשאול נתונים בשפה טבעית ב-Qlik Cloud

מסמך ארכיטקטורה · מקורות מידע · אתגרים ופתרונות · כלים ועלויות הקמה

פרויקט תעסוקה ופריון / חירום · עודכן יוני 2026

# 1. תקציר מנהלים

המערכת מאפשרת למשתמשי קצה לשאול שאלות בשפה טבעית (עברית) על דשבורדים קיימים ב-Qlik Cloud, ולקבל תשובה מיידית — מספר, טבלה, גרף או ניתוח עומק — כולל שאלות שאינן קיימות בדשבורד הסטטי. מודל שפה (LLM) מתרגם את השאלה לשאילתת Qlik, והחישוב עצמו מתבצע במנוע של Qlik על הנתונים שכבר טעונים בזיכרון — כך שאין עלות חישוב נוספת ואין הוצאת נתונים החוצה.

שני מצבי עבודה: תשאול (Lookup) — שאלה אחת → תשובה אחת; וניתוח (Analysis) — שאלה פתוחה ("מה השפיע על…") שעבורה המערכת שולפת מספר חתכים ומפיקה ניתוח מובנה. המערכת רב-אפליקציונית: אותו רכיב משרת כמה אפליקציות, וטוען אוטומטית את הסכימה המתאימה.

# 2. סקירה כללית

המערכת מורכבת מארבע שכבות: רכיב הרחבה (Extension) בתוך Qlik שמספק את ממשק הצ'אט; שרת תיווך (Backend) בענן; מודל שפה שמתרגם שאלה למבנה שאילתה; ומנוע Qlik שמבצע את החישוב. הערך המרכזי: המודל אינו "ממציא" מספרים — הוא רק מתרגם את הכוונה, והנתונים האמיתיים מגיעים תמיד מ-Qlik.

# 3. ארכיטקטורה

## 3.1 שכבות המערכת

| שכבה | טכנולוגיה | תפקיד | חשיפה |
| --- | --- | --- | --- |
| Extension (ממשק) | JavaScript טהור + Qlik Capability API | ממשק הצ'אט; הרצת השאילתה מול Qlik; ציור טבלה/גרף/כרטיס ניתוח | רץ בדפדפן המשתמש |
| Backend (תיווך) | Node.js + Express על Cloud Run | בחירת סכימה לפי אפליקציה; קריאה ל-LLM; אבטחה | ציבורי — מוגן בטוקן, CORS ו-Rate-Limit |
| LLM (מודל שפה) | Gemini 2.5 Flash דרך Vertex AI | תרגום שאלה → שאילתת Qlik (JSON); ניתוח תוצאות | פרטי — גישה רק ל-Service Account |
| Qlik Engine | Qlik Associative Engine (in-memory) | ביצוע החישוב בפועל על הנתונים | בתוך האפליקציה · עלות $0 |

## 3.2 זרימה — שאלת תשאול (Lookup)

- המשתמש מקליד שאלה בעברית → ה-Extension שולח אותה ל-Backend (יחד עם מזהה האפליקציה).

- ה-Backend שולח ל-LLM את "ספר ההוראות" של האפליקציה + השאלה.

- ה-LLM מחזיר מבנה JSON: מדד, ממדים, סינונים וסוג תצוגה.

- ה-Extension מריץ את הביטוי מול מנוע Qlik (createCube) → מקבל את המספרים → מצייר טבלה/גרף.

## 3.3 זרימה — שאלת ניתוח (Analysis, דו-שלבית)

- שלב א' — מתכנן: ה-LLM מזהה שאלה פתוחה ומחזיר תוכנית של 2–5 חתכי נתונים.

- ביצוע: ה-Extension מריץ את כל החתכים מול Qlik ואוסף את המספרים האמיתיים.

- שלב ב' — אנליסט: ה-LLM מקבל את המספרים וכותב ניתוח מובנה — כותרת, תקציר, ממצאים עם ראיות מספריות, וסייג.

הערה: המספרים בניתוח תמיד אמיתיים (מ-Qlik); המודל מנסח תובנות ומתאמים — לא קובע סיבתיות.

## 3.4 גבולות אבטחה

- ה-Backend הוא הרכיב הציבורי היחיד (כדי שהדפדפן יוכל לפנות אליו), ומוגן בטוקן אפליקטיבי, ב-CORS המוגבל לכתובת ה-Qlik, וב-Rate-Limit.

- מודל ה-LLM לעולם אינו חשוף לאינטרנט — ה-Backend מזדהה אליו דרך Service Account פנימי של הענן.

- אבטחת הנתונים נשמרת אוטומטית: השאילתות רצות ב-session של המשתמש, כך שהוא רואה רק את הנתונים שמותרים לו ב-Qlik (כולל Section Access אם מוגדר).

# 4. מקורות המידע

הנתונים מקורם באפליקציות Qlik Cloud קיימות. כל אפליקציה היא "עולם תוכן" עם מודל נתונים משלו. הגישה לנתונים היא דרך מנוע Qlik (in-memory) — ולכן אין עלות שאילתה ואין תלות במסד נתונים חיצוני בזמן השאלה.

## 4.1 אפליקציית "תעסוקה ופריון"

מבוססת על תפיסת המדידה של מכון אהרון / ג'וינט תבת. טבלת עובדות מרכזית (fact_employment_productivity): כל שורה מחזיקה ערך של מדד (KPI) בודד עבור צירוף מאפיינים (מגזר, מגדר, קבוצת גיל, רמת השכלה, אזור, תקופה).

- מדדי-על: שיעור תעסוקה, שכר (ממוצע/חציוני), פריון.

- מאפיינים לפילוח/סינון: מגזר, מגדר, קבוצת גיל, רמת השכלה, מיקום, סוג מיקום, שנה/רבעון.

- טווח זמן: 2012–2024 (נתון שנתי אחרון 2024; שכר עד 2023).

- שתי משפחות מדדים: (א) שיעורים/אחוזים/שכר — נתמכים במלואם; (ב) ספירות (משרות טק, סה"כ מועסקים) — מבנה תקופה שונה, נדחו לשלב הבא.

## 4.2 אפליקציית "חירום"

מודל מסוג EAV: הערכים המספריים נמצאים בשדה אחד (val_int) ומסוננים לפי שדות סוג (madad / src). מדדים לדוגמה: נפגעים, נפטרים, מפונים, התרעות. ממדים: יישוב, רשות, מחוז.

## 4.3 אופן הגישה לנתונים

| שאלה | מקור החישוב | עלות |
| --- | --- | --- |
| תשאול / ניתוח של אפליקציה טעונה | מנוע Qlik (in-memory) | $0 |
| נתונים גולמיים (מחוץ ל-Qlik) | BigQuery (לא בשימוש בפרויקט זה) | לפי שאילתה — נמנע |

# 5. אתגרים ופתרונות

להלן האתגרים המרכזיים שהתעוררו בבנייה, והפתרון שיושם עבור כל אחד. רובם נחשפו רק באמצעות אימות מול הנתונים החיים — "הנחות הגיוניות" החזירו 0 או מספר שגוי.

| # | האתגר | הפתרון |
| --- | --- | --- |
| 1 | מדיניות אבטחת תוכן (CSP) של Qlik חסמה קריאות מהדפדפן ל-Backend | הוספת כתובת ה-Backend ל-connect-src ב-Qlik Management Console |
| 2 | Backend מקומי (localhost/tunnel) לא עבד בגלל CSP/HTTPS | פריסה לענן (Cloud Run) עם HTTPS וכתובת קבועה |
| 3 | המצאת שמות שדות החזירה 0 תוצאות | שליפת הסכימה האמיתית מהאפליקציה ואימות כל ביטוי מול הנתונים החיים |
| 4 | createCube מתעלם מהקשר סינון חיצוני (qContextSetExpression) | הזרקת הסינון ישירות לתוך ביטוי המדד כ-Set Analysis |
| 5 | התאמת wildcard תפסה יותר מדי ערכים ("יהודים" תפס גם "יהודים חרדים") | מצב התאמה מדויקת (exact) לשדות קטגוריים |
| 6 | מודל רב-ממדי עם שורות "סה"כ" — ממוצע על תת-קבוצות נתן מספר שגוי | קיבוע (pin) הממדים שלא מפצלים לערך הטוטאל → מספר ארצי נכון |
| 7 | קבוצת גיל שינתה דרמטית את התוצאה (59% מול 78%) | דיפולט גיל 25–66 למדדי שיעור/שכר; למדדים עם גיל בשם — לא לקבע |
| 8 | דגל בפועל/יעד "הרעיל" מדדי שיעור (החזיר 0) | לא להחיל את הדגל אלא אם המשתמש מבקש יעד במפורש |
| 9 | מודל השפה "חתך" את ה-JSON בשאלות מורכבות | ביטול "חשיבה" (thinking) של המודל + הגדלת תקציב הפלט |
| 10 | המודל המציא משתנה Qlik שאינו קיים ("3 שנים אחרונות") | איסור מוחלט על משתנים; שימוש בשנים מפורשות |
| 11 | טבלאות הוצגו ללא מיון (שנים בערבוביה) | הגדרת מיון חכם: ממד-זמן עולה; ממד קטגורי לפי הערך יורד |
| 12 | צורך לתמוך בכמה אפליקציות עם אותו רכיב | Backend רב-אפליקציוני + זיהוי אוטומטי של האפליקציה הנוכחית |
| 13 | ניתוחי עומק ("מה השפיע") — מעבר משאילתה בודדת | מצב אנליסט דו-שלבי: מתכנן שולף חתכים, אנליסט מפרש את המספרים |
| 14 | חשיפה ועלות בעת פתיחה למשתמשים | טוקן + CORS + Rate-Limit (מסלול A); LB/Cloud Armor לפרודקשן (מסלול B) |

# 6. כלים ועלויות להקמה מאפס

הסעיף מפרט מה נדרש כדי להקים מערכת כזו מאפס, כולל אפשרויות רישוי למודל השפה. המחירים משוערים ונכונים לסדר גודל בלבד — יש לאמת מול הספקים.

## 6.1 כלים נדרשים

| כלי | תפקיד | עלות |
| --- | --- | --- |
| Qlik Cloud | פלטפורמת הדשבורדים שבה מוטמע הצ'אט (תנאי מקדים) | מנוי ארגוני (לפי משתמש/קיבולת) — הצעת מחיר מול Qlik/שותף |
| חשבון Google Cloud (GCP) | אירוח ה-Backend והמודל | חינם ליצירה; תשלום לפי שימוש |
| Node.js + npm | סביבת ריצת ה-Backend | חינם |
| gcloud CLI | פריסה לענן | חינם |
| עורך קוד (VS Code) + git | פיתוח וניהול גרסאות | חינם |
| מודל שפה (LLM) | תרגום שאלות וניתוח | לפי שימוש — ראו 6.2 |
| Qlik MCP (אופציונלי) | כלי פיתוח לאימות סכימה מול הנתונים החיים | חינם (לא חלק מהפרודקשן) |

## 6.2 בחירת מודל שפה ורישוי

הקוד תומך בשלושה מצבים (ניתן להחליף ספק בלי שינוי לוגיקה). אין "רישיון" קבוע למודלים — התשלום הוא לפי צריכת טוקנים (Pay-as-you-go). מנגנון Prompt Caching חוסך כ-90% מעלות "ספר ההוראות" החוזר.

| אפשרות | רישוי / הקמה | מתי לבחור | מחיר משוער (לכל מיליון טוקנים) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini דרך Vertex AI (נבחר) | זמין מיידית בכל פרויקט GCP; אימות ב-Service Account, ללא מפתח | הקמה מהירה, עלות נמוכה, נשאר באקוסיסטם של GCP | Flash: כ-$0.10 קלט / $0.40 פלט |
| Claude דרך Anthropic API | פתיחת חשבון ב-Anthropic Console + טעינת קרדיט; מפתח API | כשרוצים את מודלי Claude ישירות; פשוט להתחלה | Haiku: כ-$1 / $5 · Sonnet: כ-$3 / $15 · Opus: גבוה יותר |
| Claude דרך Vertex AI / AWS Bedrock | הפעלה ב-Model Garden/Bedrock (לעיתים דורש אישור/entitlement) | כשרוצים Claude בתוך תשתית הענן הקיימת | דומה ל-Anthropic API (לפי צריכה) |

הערה לגבי Claude: אין עלות רישוי קבועה — משלמים רק על שימוש. למשימה זו (חילוץ מבנה JSON) מספיק מודל קטן וזול (Haiku); לניתוח עומק איכותי כדאי מודל חזק יותר (Sonnet). הפעלת Prompt Caching על "ספר ההוראות" מקטינה משמעותית את העלות החוזרת.

## 6.3 הערכת עלות חודשית

| רכיב | POC (כ-1,000 שאלות/חודש) | פרודקשן (כ-20,000 שאלות/חודש) |
| --- | --- | --- |
| מודל שפה (LLM) | כ-$5–$30 | כ-$100–$600 (תלוי במודל ובמצב ניתוח) |
| Cloud Run | כ-$0–$5 (scale-to-zero) | כ-$10–$50 |
| Cloud Build + Artifact Registry | כ-$0–$2 | כ-$2–$5 |
| אבטחה (LB + Cloud Armor) | לא נדרש | כ-$20–$40 |
| Qlik Cloud | תנאי מקדים (קיים בארגון) | תנאי מקדים (קיים בארגון) |
| סה"כ מעבר ל-Qlik | עשרות ₪/$ בודדים בחודש | מאות ₪/$ בחודש |

## 6.4 דגשי חיסכון

- מנוע Qlik מבצע את החישוב — אין עלות חישוב/BigQuery בזמן השאלה.

- Cloud Run יורד לאפס כשאין תעבורה — אין תשלום על זמן סרק.

- Prompt Caching חוסך כ-90% מעלות ה-LLM על החלק הקבוע של ההנחיה.

- מודל "Flash/Haiku" זול מספיק לתרגום; שומרים מודל חזק לניתוח בלבד.

# 7. צעדי הקמה (תמצית)

- הקמת חשבון GCP ופרויקט; הפעלת Vertex AI / חיבור ספק LLM.

- פיתוח ה-Backend (Node/Express) עם "ספר הוראות" לכל אפליקציה — מבוסס על הסכימה האמיתית.

- פריסת ה-Backend ל-Cloud Run; הגדרת טוקן, CORS ו-Rate-Limit.

- בניית ה-Extension (קובץ ZIP) והעלאתו ל-Qlik; הוספת כתובת ה-Backend ל-CSP.

- אימות כל מדד/חתך מול הנתונים החיים לפני העלאה למשתמשים.

- לפרודקשן: שדרוג אבטחה (מסלול B) והגדרת תקרת עלות/שימוש.

# 8. סיכום והמלצות

המערכת מספקת תשאול חופשי וניתוח עומק על דשבורדים קיימים, בעלות נמוכה, תוך שמירה על אבטחת הנתונים של Qlik. ההמלצה: להמשיך עם מודל "Flash/Haiku" לתשאול ומודל חזק יותר לניתוח; לפתוח למשתמשים בקהל מבוקר תחילה (מסלול A), ולשדרג אבטחה (מסלול B) לפני חשיפה רחבה. הרחבות עתידיות: תמיכה במדדי הספירה (משפחה ב') וחיזוי סדרות-זמן.

כתב ויתור: המחירים משוערים ולסדר גודל בלבד; יש לאמת מול תמחור עדכני של Qlik, Google Cloud ו-Anthropic.